TECHNICAL ARCHITECTURE  /  V0.1

机鉴

IDC AI故障调查与现场协同平台

技术方案与系统架构设计

| 文档编号 | IDC-AI-OPS-TECH-003 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | V0.1 / 技术评审稿 |
| 编制日期 | 2026年8月27日 |
| 关联文档 | 《机鉴产品立项报告》V0.1、《机鉴PRD产品需求文档》V0.1 |
| 适用范围 | 架构、研发、测试、系统组、网络组、IDC现场、AI运营、安全与试点评审 |
| 保密等级 | 内部资料 |

技术边界以当前代码为准：AI负责证据综合，身份、权限、操作许可和审计由确定性系统与人工负责。

目录

导入飞书后，可依据Word Heading 1/2/3自动生成可折叠的上下级目录。

01  一、文档目的与技术结论

02  二、架构原则与责任边界

03  三、系统范围与上下游

04  四、总体逻辑架构

05  五、事件接入与标准化设计

06  六、事件治理、关联与多机事故

07  七、调查引擎与可解释结果

08  八、RAG与知识资产架构

09  九、大模型与只读Agent设计

10  十、现场作业与OMS状态机

11  十一、机房等级与CC判断

12  十二、权限、安全与审计

13  十三、数据存储与审计模型

14  十四、部署、可用性与可观测性

15  十五、容量与性能设计

16  十六、生产落地差距与实施路线

17  附录A：核心模块与职责

18  附录B：主要API域

19  附录C：能力真实性状态表

20  附录D：官方参考资料

# 一、文档目的与技术结论

## 1.1 文档目的

本文说明机鉴如何从动环、网络、BMC、系统、应用、OMS和现场反馈中接收信号，如何确定设备身份与事件关系，如何调用规则、知识库、RAG和只读调查Agent，如何把结果交给系统组、网络组和现场人员，以及如何保证授权、复核、审计和可回退。

## 1.2 一句话架构

机鉴不是“让大模型猜故障”的聊天机器人，而是一个确定性数据与安全外壳包围AI调查核心的平台：真实平台提供身份和证据，规则负责硬门禁，RAG提供版本化经验，AI负责综合与解释，人工负责授权和现场决策。

## 1.3 当前技术结论

| 结论 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单体原型可运行 | 已实现 | Python标准库HTTP服务、SQLite、静态Web前端，适合本地演示与功能试点 |
| 多源事件可进入统一管线 | 已实现并模拟验证 | 支持告警、SigNoz告警、日志、现场反馈及六类平台模拟接入 |
| 证据化调查链可审计 | 已实现并自动化验证 | 保存原始输入、标准化事实、候选假设、知识命中、提示词/约束版本和八步RAG轨迹 |
| AI模型为可选增强 | 已实现接口，未完成真实模型基线 | OpenAI-compatible模型适配；模型缺失时诚实降级到规则与知识 |
| 现场操作门禁可表达 | 已实现并自动化验证 | 完整SN、机架位、操作许可和复核相互独立，AI不得放行 |
| 生产级大规模承载 | 未验证 | 尚未完成真实监控接入、企业身份、HA、容量压测、数据保留和生产SLO验证 |

# 二、架构原则与责任边界

## 2.1 五项原则

- 身份不猜。 SN、机架位、端口、拓扑和工单必须来自平台字段、资产系统、扫码/OCR或人工确认，不能由模型从相似文本猜测。

- 证据先于结论。 每个事实、假设和建议都必须能回指事件、查询结果或知识版本；无证据时输出“证据不足”。

- AI不越权。 AI可以建议下一项只读查询，不能批准断电、拔线、换盘、重启、发布提示词或查看原始敏感数据。

- 中途恢复即停止。 排查不是固定流程走到底；每个动作后先验证，恢复则结束，未恢复才进入下一分支。

- 失败可降级。 模型、外部调查工具或某个数据源不可用时，系统保留规则、知识、人工粘贴和审计能力，并明确显示降级状态。

## 2.2 AI与确定性系统分工

| 能力 | 确定性系统负责 | AI负责 | 人负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备身份 | 字段校验、资产映射、冲突检测 | 不得补猜 | 扫码/录入、现场核对 |
| 事件关联 | 明确关联键、拓扑、时间窗、去重 | 提出候选关联原因 | 对高影响合并进行确认 |
| 故障判断 | 已发布规则、阈值、状态机 | 综合异构证据、提出竞争假设 | 接口人与专业组确认 |
| 调查动作 | 只读工具白名单与参数校验 | 选择下一项最有信息量的只读查询 | 批准任何有副作用操作 |
| 现场作业 | OMS快照、许可、复核、审计 | 生成角色化步骤与反馈草稿 | 执行、验证、成功或失败接单 |
| 经验沉淀 | 版本、去重、审核、发布、回滚 | 整理为待审核经验候选 | 审核是否适用及适用范围 |

## 2.3 明确不做

- 不在没有真实字段时用大模型猜“是不是同一台设备”。

- 不公开模型私有思维链；管理员看到的是输入摘要、事实、证据、工具调用、候选假设、排除理由和版本快照。

- 不自动执行关机、重启、拔线、换件或配置变更。

- 不把公开数据集或模拟故障的高分包装成生产准确率。

- 不把详细网络拓扑按想象画成事实；只保存可验证的实体、链路和来源。

# 三、系统范围与上下游

## 3.1 上游数据源

| 来源域 | 典型输入 | 接入方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动环平台 | 温度、漏水、单路/双路掉电、空调异常 | Webhook、API、消息总线或人工粘贴 | 模拟接入已实现，真实接口待接 |
| 网络平台 | 端口down、抖动、CRC/FEC、光模块、链路告警 | Webhook、Syslog、SNMP转换、API | 模拟接入已实现，真实接口待接 |
| BMC/带外管理 | 电源、风扇、温度、内存、磁盘、SEL | Redfish或厂商API | 契约与公开Mockup测试已具备，真实BMC待接 |
| 系统监控 | kernel、systemd、OOM、磁盘、文件系统、进程 | OpenTelemetry、日志代理、监控API | 日志入口已实现，采集器模板待现场化 |
| 应用与服务 | 错误日志、Trace、指标、依赖超时 | OpenTelemetry/SigNoz API | SigNoz只读查询已实现，真实配置待接 |
| OMS/资产平台 | 工单、完整SN、机架位、操作类型、许可、上下线SN | API或人工导入不可变快照 | 人工导入与状态机已实现，真实OMS API待接 |
| 现场反馈 | 目视异常、扫码SN、光功率、操作结果 | Web表单、移动端、消息适配器 | 现场事件入口已实现，消息平台待接 |

OpenTelemetry官方定义了日志、指标和链路等信号及Collector的接收、处理、转发管线，适合作为系统与应用遥测的中立接入层；遗留Syslog和文件日志仍需要资源属性补全，避免只凭正文猜设备。OpenTelemetry信号、Collector架构、日志规范

## 3.2 下游协作对象

| 角色 | 主要输出 | 默认可见范围 |
| --- | --- | --- |
| 系统组接口人 | 系统证据、候选根因、下一项只读查询、是否需要现场 | 与系统域相关的证据摘要和工单状态 |
| 网络组接口人 | 链路实体、端口/模块/线缆候选、分支排查建议 | 网络证据、拓扑片段和现场反馈 |
| 现场操作员 | 完整目标、许可状态、复核要求、操作与验证步骤 | 不展示无关业务原文或管理员轨迹 |
| 双岗复核人 | 工单快照、完整SN、机架位、操作对象、现场确认 | 仅复核所需字段，不承担组长权限 |
| 机房组长 | 队列、超时、夜间升级、复核列表、异常处置 | 本机房管理视图 |
| AI管理员 | 知识、提示词、约束、模型、评测、RAG轨迹 | 脱敏后的AI资产和运行证据 |
| 最高管理员 | 原始记录的受控解封、全局审计、发布治理 | 必须填写理由并二次确认 |

# 四、总体逻辑架构

## 4.1 分层架构

| 层级 | 组件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | Webhook、日志入口、SigNoz、平台适配器、实验室、现场表单 | 接收事件、验证来源、保留原始载荷引用 |
| 契约层 | 平台标准契约、设备身份、时间、严重度、拓扑键 | 把不同平台字段映射为统一事件，不丢来源 |
| 事件治理层 | 去重、恢复、维护窗、上游抑制、源健康、冲突检测 | 防止告警风暴、误合并和过期告警 |
| 调查层 | 规则、事实抽取、知识检索、RAG、可选LLM、只读Agent | 形成证据、竞争假设、验证计划和角色化解释 |
| 处置协同层 | 队列、分派、OMS作业、许可、复核、结果回填、CC判断 | 把判断变为安全、可追踪的真实作业 |
| 治理层 | AI资产CMS、版本、导入、去重、反馈、发布、回滚、审计 | 管理知识、提示词、约束、测试集和模型供应商 |
| 存储层 | SQLite原型、审计表、快照、备份 | 保存事件、轨迹、版本和操作记录 |
| 展示层 | 故障中心、真实故障、模拟案例、接入实验室、AI控制台 | 按角色展示不同信息与动作 |

## 4.2 端到端主流程

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 / 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 接收 | 平台事件或人工粘贴 | 校验来源、事件ID、时间、载荷大小 | 无法验证来源则拒绝或隔离 |
| 2. 标准化 | 原平台字段 | 映射域、类型、设备标识、机房、严重度 | 保留原字段来源与缺失项 |
| 3. 身份与关联 | SN、设备名、机架位、端口、拓扑、时间窗 | 明确键去重，检测冲突，禁止文本相似度强行合并 | 身份冲突进入人工确认 |
| 4. 事件治理 | 当前告警、恢复、维护窗、源健康 | 抑制重复与下游噪声，识别恢复 | 无需新事件则更新原事件 |
| 5. 规则与事实 | 标准事件、日志片段 | 提取确定性事实、命中安全规则 | 无证据则标记证据不足 |
| 6. RAG | 事实、域、故障类型 | 召回已发布知识、解释命中原因、保存版本 | 无合适知识则不硬套SOP |
| 7. AI调查 | 脱敏证据、知识、只读工具 | 形成竞争假设，选择下一项只读查询 | 证据足够或无更多安全查询时停止 |
| 8. 人工处置 | 候选判断、权限、工单 | 接口人确认、现场核对、许可与复核 | 未满足门禁不得开始 |
| 9. 验证与闭环 | 操作反馈、三网/业务/告警恢复 | 中途恢复即停止；未恢复进入下一分支 | 成功接单或失败接单均留痕 |
| 10. 经验候选 | 完整过程 | AI结构化整理、去重、适用范围判断 | 人工审核后才可发布 |

# 五、事件接入与标准化设计

## 5.1 统一事件最小字段

| 字段组 | 必需字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | platform、source_event_id、observed_at | 支持幂等和溯源 |
| 分类 | domain、event_type、severity、state | state至少区分触发与恢复 |
| 身份 | device_id及其来源 | 可为完整SN、平台设备ID或资产ID；缺失不能由模型补猜 |
| 位置 | facility_code、rack_position | 现场作业必须有机架位；普通调查允许待补充 |
| 关联 | incident_key、topology_keys、change_id | 仅使用可验证键 |
| 证据 | raw_record_ref、summary、attributes | 原文默认隔离，摘要供普通角色使用 |
| 安全 | sensitivity、redaction_state | 控制是否可以送入模型 |

## 5.2 六类平台适配器

当前实验室为动环、网络、BMC、系统、应用、OMS建立独立开关和统一事件入口。平台断开时返回失败，不伪造“已联动”；重复事件使用来源事件ID实现幂等。真实接入时，每个适配器必须补充鉴权、签名、重放保护、速率限制、超时、重试和死信处理。

## 5.3 遥测采集建议

- Linux主机与应用：优先采用OpenTelemetry Collector或现有日志平台转发，增加host、service、environment和asset_id资源属性。

- 网络设备：先由现有网络监控或Syslog/SNMP平台转换为结构化事件，机鉴不直接替代成熟NMS。

- BMC：优先使用Redfish只读资源与事件；Redfish是面向BMC等平台管理的RESTful标准。DMTF Redfish规范

- SigNoz：通过只读Logs API按明确设备标识与受限时间窗查询，限制返回条数与超时。SigNoz Logs API

- 现场：支持复制日志、输入测量值和完整SN；后续移动端可用条码/二维码扫描降低手输错误。

# 六、事件治理、关联与多机事故

## 6.1 关联顺序

- 明确的incident_key或同一上游事件ID。

- 资产/拓扑平台给出的实体关系。

- 同一设备的完整SN或可信平台ID。

- 同机架、同TOR、同供电域、同动环区域加严格时间窗，形成“候选事故簇”。

- 文本相似度只能提供候选，不得直接合并。

## 6.2 事件治理能力

| 能力 | 目的 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 幂等去重 | 平台重试不重复建单 | 已实现并并发测试 |
| 触发/恢复合并 | 恢复更新原告警 | 已实现 |
| 维护窗抑制 | 计划操作不形成误告警 | 已实现 |
| 上游故障抑制 | TOR或供电故障时抑制大量下游重复事件 | 已实现基础规则 |
| 陈旧告警过期 | 防止旧事件被新信号错误续命 | 已实现 |
| 来源健康 | 区分“设备无告警”与“采集源断了” | 已实现基础状态 |
| 身份冲突 | SN、设备名、位置不一致时阻断现场动作 | 已实现 |

## 6.3 多机事故原则

一个空调、供电、TOR或上联模块可以导致多台设备异常。系统保存“上游事故—下游受影响实体”关系，同时保留每台设备自己的证据和恢复状态。AI可以总结共同模式，但事故合并必须由确定性拓扑或经人工确认的候选关系支持。

# 七、调查引擎与可解释结果

## 7.1 调查输出对象

每次调查至少包含：已确认事实、证据引用、候选假设、支持证据、反证或缺口、置信等级、下一项只读查询、禁止动作、建议协作角色和停止条件。

## 7.2 竞争假设而非单一答案

例如“端口抖动”不能直接等于“模块故障”。系统应并列保留端口服务状态、模块、线缆、对端模块、对端端口和上游网络等候选；更换模块后若告警恢复则停止，未恢复才进入光功率或线缆分支。这样既吸收经验，又避免一条SOP走到底。

## 7.3 管理员可见的推导轨迹

管理员可以看到：

- 收到了哪些来源和事件ID；

- 哪些字段由哪个平台提供，哪些仍缺失；

- 哪些规则命中或未命中；

- 检索了哪些知识版本以及命中原因；

- 模型调用使用了哪个供应商、模型、提示词和约束版本；

- Agent调用了哪些只读工具、参数、返回摘要和错误；

- 最终保留与排除哪些候选及其证据。

不展示模型隐藏思维链；展示的是可审计的产品推理材料和简短理由。

# 八、RAG与知识资产架构

## 8.1 知识资产模型

知识卡不是简单“问答文本”，应包含域、故障类型、触发特征、适用设备/版本、前置条件、排查分支、停止条件、禁止动作、验证方法、来源、审核人、版本和有效期。

## 8.2 检索链路

| 阶段 | 动作 | 审计信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整理事件输入 | 事件ID与字段来源 |
| 2 | 抽取事实 | 事实及证据ID |
| 3 | 生成检索条件 | 域、类型、设备、关键词 |
| 4 | 精确与规则召回 | 命中字段与规则 |
| 5 | 本地向量辅助 | 相似度与是否仅作候选 |
| 6 | 排序与裁剪 | 排名、原因、Top K和约束版本 |
| 7 | 组合模型上下文 | 知识版本、脱敏状态、提示词版本 |
| 8 | 生成并校验结果 | 引用合法性、输出状态、失败原因 |

当前本地向量是384维的哈希词与中文n-gram特征，用于轻量相似度辅助，不是预训练语义Embedding。生产候选可增加真正的多语言Embedding与Reranker，但必须通过机房日志检索集验证后再发布。

## 8.3 CMS式资产治理

知识、提示词、约束、模型配置、测试用例和运行快照统一进入AI资产目录，具备导入批次、精确重复与近重复检测、关系、反馈、版本、发布、回滚和审计。新处理方式不会删除旧经验，而是形成并列版本或新适用分支；审核时决定生效范围和优先级。

# 九、大模型与只读Agent设计

## 9.1 大模型任务

- 从口语化沟通和异构日志中抽取结构化事实，但不得创造身份字段。

- 把系统、网络、BMC、动环、OMS和现场证据综合成竞争假设。

- 在证据缺口中选择下一项最有价值的只读查询。

- 按系统组、网络组、现场和管理员生成不同深度的解释。

- 将完整处置过程整理为待审核经验候选。

## 9.2 Agent运行契约

当前Agent每轮最多选择一个白名单只读工具，工具参数只允许incident_id和受限limit。应用执行工具后把结果返回模型，循环直到证据足够、没有安全查询或达到轮数上限。模型输出中的证据ID必须存在；未知ID被拒绝。候选状态只允许“候选”或“高可能”，不能直接宣称物理根因已确认。

## 9.3 为什么不是纯工作流

工作流适合OMS状态、许可、复核、CC矩阵、发布和回滚等确定性过程；AI适合日志语言变化、跨源线索组合、候选优先级和解释。两者组合的价值是：流程保证不越界，AI减少人工读日志、跨窗口拼证据和反复沟通的时间。

## 9.4 模型失效策略

模型未配置、超时、输出不合规或证据引用失败时，系统回退到规则与本地知识，并显示“模型未参与”或“模型增强失败”。禁止跨厂商自动发送数据；切换合作模型必须由管理员发布新提供商配置。

# 十、现场作业与OMS状态机

## 10.1 建立操作记录

根据已确认业务规则，OMS工单号、完整SN、机架位、是否从重装中发起为必填；机房编码、设备名、操作类型、紧急程度等可选。当前后端对前三项已有硬校验，“是否从重装中发起”仍允许unknown，是必须在试点前修复的P0差距。

## 10.2 独立门禁

| 门禁 | 通过依据 | 不得替代者 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | 工单完整SN、扫码/OCR/人工完整SN、机架位一致 | UID灯、设备名相似、模型推断 |
| 操作许可 | 从重装发起或接口人明确批准 | AI判断“应该可以” |
| 复核 | 双岗现场复核或授权远程复核 | 组长默认背书、群里无人回复 |
| 开始操作 | 三项门禁全通过并二次确认 | 单一按钮误触 |

双岗复核人可以是普通现场组员，与组长不是同一权限等级；值班仅一人时，将SN小块照片或扫码结果提交远程确认。紧急夜间作业仍需要找到有权责任人，产品可以升级提醒但不能虚构批准。

## 10.3 状态机

状态按“待身份确认—身份阻断—待许可—许可阻断—待复核—复核阻断—可操作—操作中—成功完成/失败完成”流转。每次变化保存操作者、时间、依据和工单快照。

## 10.4 结束操作

结束不是一个按钮直接结单。操作者需要选择成功或失败、故障详情，填写反馈；涉及备件时记录上线SN与下线SN；再确认信息。成功需记录三网、业务或告警恢复证据；失败需记录已完成步骤、仍存在现象、无法继续原因和已通知接口人。

# 十一、机房等级与CC判断

## 11.1 规则边界

CC是电话通报流程，AI只在触发前提醒，不介入后续每次电话。机房资产中标记核心或普通等级；未知等级时不默认放大权限。

## 11.2 基础矩阵

| 场景 | 核心机房 | 普通机房 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单路掉电 | CC | 通常联系接口人与动环，按影响升级 | 依据机房等级和影响输出提醒 |
| 双路掉电 | CC | 设备大面积宕机时升级 | 强提醒并记录依据 |
| 漏水未影响线上设备 | 按核心风险与SOP确认 | 一般不CC | 联系动环、持续监测 |
| 漏水导致核心设备故障 | CC | 按实际影响升级 | 形成事故并关联受影响设备 |
| 高温达到通报阈值 | CC或按SOP | 按阈值和影响 | 立即提醒首次通报时限 |

具体温度阈值和通报制度必须由客户SOP导入，不由通用大模型发明。

# 十二、权限、安全与审计

## 12.1 角色权限

角色包括现场操作员、机房组长、接口人、AI管理员和最高管理员。不同角色看到不同字段；普通现场不应看到无关业务原文，AI管理员默认不能直接打开完整敏感原始数据。

## 12.2 数据出域策略

默认只允许脱敏摘要、证据ID、知识ID和受控属性进入模型。完整SN、内部IP、客户身份、业务载荷和原始日志默认阻断；若客户明确批准外部云模型，仍需按字段级白名单、传输加密、供应商合同和审计策略执行。

## 12.3 原始数据解封

只有最高管理员可在填写原因并二次确认后查看原始记录；系统记录申请人、时间、事件、原因和访问范围。该能力用于溯源，不应成为日常查看方式。

## 12.4 提示词注入与工具安全

外部日志和工具结果视为不可信数据，不能拼接进System提示词；模型只接触结构化工具结果。工具白名单、JSON Schema、参数限制、超时和返回大小由应用层强制，不能只依靠提示词。

# 十三、数据存储与审计模型

## 13.1 当前存储

原型使用SQLite并启用WAL，覆盖事件、输入、审计、设施、知识、提示词、约束、模型提供商、RAG运行、Agent步骤、资产、OMS作业、平台事件、拓扑、生产告警治理、演练、AI资产治理和备份记录。

## 13.2 生产演进

| 数据类型 | 原型 | 生产建议 |
| --- | --- | --- |
| 事务与状态 | SQLite | PostgreSQL或企业关系数据库，主备与时间点恢复 |
| 原始日志 | 受控数据库记录/引用 | 保留在客户日志平台或对象存储，机鉴保存引用与摘要 |
| 检索索引 | 本地结构化检索与哈希向量 | 专用全文与向量索引，版本隔离 |
| 审计 | 数据库表 | 追加写、归档、权限隔离和防篡改策略 |
| 备份 | SQLite在线备份 | 数据库备份、对象存储版本、恢复演练 |

## 13.3 数据保留

生产前需由客户定义事件、原始日志引用、提示词版本、RAG轨迹、现场照片/OCR、工单快照和审计日志的保留周期。删除策略必须区分业务数据、审计证据和AI资产，不能用同一TTL粗暴清理。

# 十四、部署、可用性与可观测性

## 14.1 当前部署形态

当前服务基于Python标准库ThreadingHTTPServer，默认监听127.0.0.1，静态前端和API同进程，适合单机开发、演示和功能试点，不构成生产高可用架构。

## 14.2 试点部署建议

- 部署在客户机房或其授权内网，外部模型默认关闭。

- 反向代理统一TLS、身份认证、请求大小和速率限制。

- 采集适配器与核心服务解耦，单源失败不拖垮调查平台。

- 模型服务、日志平台和OMS均使用最小权限只读账号；写操作单独审批。

- 前后端健康检查、数据库备份、源健康和模型调用状态纳入监控。

## 14.3 生产高可用目标架构

核心API至少双实例，数据库主备，采集事件经持久队列缓冲，外部依赖使用超时、熔断和重试；模型服务不可用时不影响事件接收和现场门禁。备份至少覆盖事务数据库、AI资产版本和审计记录，原始日志由其所属平台负责主备。

## 14.4 自身可观测性

至少监控接入成功率、来源延迟、队列积压、重复率、关联率、身份冲突、RAG耗时、模型失败率、工具调用失败、人工等待、工单超时、备份恢复和权限拒绝。OpenTelemetry Collector也应监控自身接收与导出失败，避免“没有数据”被误判为“没有故障”。Collector内部遥测

# 十五、容量与性能设计

## 15.1 业务规模基线

当前业务访谈给出的参考规模为单机房约十万台运行服务器、约十名现场运维、日均约二十张工单，夜间和周末可能只有一名值班人员。该数字用于确定设计优先级，不等于当前原型已通过十万设备压测。

## 15.2 性能目标建议

| 指标 | 试点建议值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Webhook接收P95 | 不高于2秒 | 不包含上游平台延迟 |
| 高优告警入队到可见P95 | 不高于10秒 | 模型调查可异步 |
| 规则与知识基线P95 | 不高于5秒 | 不等待外部模型 |
| AI首轮调查P95 | 不高于30秒 | 按私有模型能力调整 |
| 重复事件新增率 | 接近0 | 同一来源事件ID幂等 |
| 事件接收可用性 | 试点99.5%，生产再定 | 需HA后验证 |

## 15.3 压测维度

需要覆盖突发告警风暴、单TOR影响数百设备、动环区域事故、重复重试、恢复风暴、模型超时、日志平台慢查询、数据库写入竞争和大批量OMS导入。容量结论必须以客户实际事件率而非设备总数单独估算。

# 十六、生产落地差距与实施路线

## 16.1 P0：试点前必须完成

| 差距 | 风险 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| OMS“是否从重装中发起”后端必填 | 未明确许可来源仍可建记录 | unknown被拒绝，前后端和API测试一致 |
| 企业身份与RBAC | 当前演示头部身份不可用于生产 | 接入SSO/统一身份，角色和机房范围由组织系统下发 |
| 至少一个真实监控源 | 无法证明自动接入 | 70%以上试点故障无需人工复制原始数据的目标可测 |
| 真实资产/拓扑身份 | 设备关联不可完全信任 | SN、机架位、设备名、端口来源可追溯，冲突可阻断 |
| 数据安全评审 | 外部模型可能造成出域 | 字段清单、网络边界、账号权限和审计通过审批 |
| 真实现场评测 | 模拟结果不能代表生产 | 完成盲测、影子运行和人工复核，不自动执行 |

## 16.2 P1：试点期间完成

- 接入第二类监控源，验证跨网络—系统—现场关联。

- 上线私有模型或合作厂商适配器，完成模型对比与降级演练。

- 接入OMS只读接口和资产快照，减少人工录入。

- 建立提示词、知识和约束的测试—双确认发布—回滚流程。

- 完成性能、备份恢复、源健康和故障演练。

## 16.3 P2：规模化前完成

- 服务与采集器解耦、数据库高可用、持久队列和多实例。

- 多机房数据域与权限隔离、分区与归档。

- 真正语义Embedding/Reranker和行业检索集优化。

- 与消息平台、值班、电话升级和资产系统打通，但保持责任边界。

# 附录A：核心模块与职责

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| server.py | HTTP API、静态页面和路由 |
| service.py | 事件接收、标准化、关联和调查编排 |
| rules.py | 确定性诊断与安全规则 |
| investigation.py | 事实、假设、验证计划、证据合并与模型增强 |
| knowledge.py / embeddings.py | 版本化知识、混合检索和本地相似度辅助 |
| rag_trace.py | 八步RAG轨迹与版本快照 |
| ai.py | 可选OpenAI-compatible模型增强 |
| agent.py / agent_tools.py | 只读、证据约束的调查Agent |
| providers.py | 本地、合作厂商和授权云模型适配器注册 |
| constraints.py | 可编辑检索策略与不可编辑安全硬约束 |
| operations.py | OMS现场作业快照、门禁、状态机和完成反馈 |
| production.py / correlation.py | 告警治理、来源健康、事件关联、分派与反馈 |
| governance.py / releases.py | AI资产CMS、问题治理、发布与回滚 |
| lab.py / drills.py / sandbox_validation.py | 接入模拟、故障演练和隔离评测 |

# 附录B：主要API域

| API域 | 主要能力 |
| --- | --- |
| /api/ingest/* | 告警、SigNoz、日志和现场反馈接入 |
| /api/incidents/* | 故障列表、详情、状态和调查 |
| /api/production/* | 告警治理、维护窗、来源健康、身份、变更、值班与分派 |
| /api/operations/* | OMS导入、身份、许可、复核、开始与结束操作 |
| /api/lab/* | 六平台模拟接入、事件、拓扑和场景 |
| /api/drills/* | 定向/盲测演练与运行轨迹 |
| /api/agent/* | 调查Agent运行与步骤 |
| /api/ai-admin/* | 知识、提示词、约束、模型、RAG、评测、发布、原始访问和备份 |

# 附录C：能力真实性状态表

| 能力 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 128项自动化测试 | 当前代码实测通过 | 2026-08-27运行，44.765秒，全部OK |
| 六平台模拟接入 | 已实现并测试 | 实验室API与幂等测试 |
| 25类故障演练 | 已实现并测试 | 定向、盲测、逐步触发和分支测试 |
| 120题沙盒 | 已有隔离验证报告 | 仅证明沙盒门禁和模拟链路，不证明生产准确率 |
| 真实客户监控 | 未接入 | 待试点 |
| 真实大模型效果 | 未建立当前基线 | 接口已具备，需按模型选型与评测报告执行 |
| 十万设备生产容量 | 未验证 | 待压测和真实流量影子运行 |

# 附录D：官方参考资料

- OpenTelemetry文档

- OpenTelemetry Collector

- OpenTelemetry日志规范

- SigNoz Logs API

- DMTF Redfish规范

- DMTF Redfish Interface Emulator